项目工作总结

- 项目概况

并联模块化智能型直流充电桩关键技术项目是由盐城工业职业技术学院承担的江苏省产学研前瞻性联合研究项目，立项时间为2016年7月，项目编号BY2016067-03，项目主要研究人员及主要研究工作已在验收申请表中阐述。

项目负责人：盐城工业职业技术学院靖文副教授，合作单位江苏绿城信息技术有限公司，经费预算30万，其中省拨资金15万，自筹15万，主要研究充电桩智能充电技术，并联模块的软开关和功率均分方法，充电桩冷却散热技术。在项目组的的不懈努力下，项目按照原定计划进度有条不紊的展开工作，现已完成了原定计划，取得了预期的成果，现将项目实施情况总结如下：

- 项目实施情况

- 校企联合研发团队的组织

并联模块化智能型直流充电桩关键技术项目的总投资30万元，其中省拨资金15万元。获得立项批准后学院组织有关科研人员，对项目进行了全力攻关，在立项前已进行过充分论证的基础上，依照计划合同书上要求的各项性能指标，组织了项目开发实施。成立了产学院联合研究团队由靖文副教授、王春模教授、严国军高级工程师、孙立香博士、王影星硕士、朱翔带领。在项目负责人总负责的前提下，分设了以焦玉华、朱翔、张辰和孙永强为主的企业开发组和盐城工业职业技术学院靖文老师、姚月琴、陈杰、严国军、李明亮、赵国良、黄春香、王影星、王丽丽、单秀文、周欢、张玉、张慧等老师为主的综合集成应用开发组。企业开发组主要负责对充电管理软件进一步优化完善和整机制造，学校组负责对研究方案、研究方法、研究思路的制定，任务的分配。对并联型模块化充电桩新型控制系统的拓扑结构进行设计仿真，场地设备的租赁、以及调试检测，各小组长对本组所承担的项目部分全面负责，包括人员调配，所涉及部分的资金使用，对本组成员的奖惩等。这样的组织实施方案，充分的调动了所有开发人员的积极性，使项目的开发进程明显加快。

本项目校企合作组成的研发团队人员都具有控制工程、计算机应用及其相关学科的专业背景，其中副教授3人，具有硕士学位7人，中级职称教师3人；

项目组成员任务分配合理，研究方向互补，多年来一直从事电气产品的研究及新产品开发工作，在以往的围绕电源技术的前期研究中已取得了初步成果，尤其是对软开关技术、并联模块化直流变换器的功率均分控制方法有许多独特技术，在对充电桩生产方面积累了一定的科研技术储备。

| 课题负责人 |
| --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学位 | 专业 | 为本项目工作时间(%) | 所在 单位 | 项目 分工 |
| 靖文 | 男 | 49 | 副高 | 学士 | 电气工程 | 70 | 盐城工业职业技术学院 | 统筹规划实施 |
| 主要研究人员 |
| 姚月琴 | 女 | 47 | 副高 | 学士 | 自动化 | 70 | 盐城工业职业技术学院 | 方案实施 |
| 陈杰 | 男 | 40 | 副高 | 硕士 | 农业工程 | 60 | 盐城工业职业技术学院 | 工艺设计 |
| 严国军 | 男 | 45 | 高工 | 学士 | 电气控制 | 50 | 盐城工业职业技术学院 | 项目协调 |
| 李明亮 | 男 | 37 | 副高 | 硕士 | 材料工程 | 50 | 盐城工业职业技术学院 | 项目组织管理 |
| 赵国良 | 女 | 37 | 中级 | 硕士 | 自动控制 | 50 | 盐城工业职业技术学院 | 实验测试 |
| 王丽丽 | 男 | 36 | 初级 | 博士 | 控制工程工 | 50 | 盐城工业职业技术学院 | 知识产权申报 |
| 黄春香 | 男 | 34 | 中级 | 硕士 | 控制工程 | 40 | 盐城工业职业技术学院 | 生产工艺 |
| 王影星 | 女 | 40 | 中级 | 硕士 | 电力电子 | 50 | 盐城工业职业技术学院 | 开关电源设计 |
| 周欢 | 男 | 46 | 初级 | 硕士 | 机械制造 | 50 | 盐城工业职业技术学院 | 资料收集整理 |
| 王春模 | 女 | 36 | 正高 | 学士 | 自动化 | 40 | 盐城工业职业技术学院 | 设备改造 |
| 单秀文 | 男 |  | 中级 | 本科 | 自动化 | 20 | 盐城工业职业技术学院 | 控制设计 |
| 张慧 | 女 |  | 中级 | 硕士 | 信息处理 | 20 | 盐城工业职业技术学院 | 软件调试 |
| 张玉 | 女 |  | 中级 | 硕士 | 管理学 | 20 | 时杨中学 | 调研 |
| 焦玉华 | 男 | 50 | 总经理 | 本科 | 动力工程 | 50 | 江苏绿城信息技术有限公司 | 管理 |
| 张辰 | 男 | 42 | 副经理 | 本科 | 管理 | 40 | 江苏绿城信息技术有限公司 | 管理 |
| 孙永强 |  | 38 | 中级 | 硕士 | 自动化 | 40 | 江苏绿城信息技术有限公司 | 技术集成 |

盐城工业职业技术学院是盐城地区第一所省属公办高职学院，也是一所示范性综合型高职学院。建有国家及省财政资助的实训基地5个、省级技术研发中心2个、江苏省高校联合技术转移中心1个、专业实验实训室156个。该校完成各类省市级科技项目58项，横向合作项目236项，专利授权330件，SCI源期刊论文收录30篇，荣获中国纺织工业联合会科技进步奖7项、盐城市科技进步奖12项。省产学研前瞻项目和苏北专项立项数量居全省同类院校第一，产学研合作论文发表数量列全国同类院校首位。

我校机电工程学院具有完备的实验设施：标准的电力电子实验室、嵌入式系统实验室、工业控制网络实验室、高级电工实验室、传感器实验室、电子仿真实验室、plc实验室供配电实训室、风光互补实训室、电子工艺实训室等可为产品开发提供强大的硬件平台。

合作单位江苏绿城信息技术有限公司位于盐城市亭湖新区南映路21号。注册时间2012年11月，注册资金3000万元，建成盐城市工程技术中心 前身是南京绿展科技有限公司，由中国国际绿色动力集团有限公司、国内最大的低压电气集团——正泰集团及平安私募基金联合投资。公司主营业务为信息技术的研究；软件开发；充电站计量计费与运营管理；电动汽车充换电设备生产、销售；电机、仪表及LED研发生产、销售；汽车配件生产、销售。成套设备产能15000套/年。产品通过国家电网电科院实验认证中心检测和国际最权威的德国TUV认证，已投入小批量生产，为华晨宝马、长春一汽、天津一汽丰田、众泰汽车、南京金龙客车等众多车企进行产品配套服务，同时也是保时捷电动汽车在中国大陆区指定售后服务商。公司在国内具有独立提供电动汽车充电站系统一体化解决方案的专业公司，团队整体实力居国内同行业前列。

项目小试阶段由靖文副教授主持，已组织项目团队对实验方法、步骤和技术路线进行多次研讨、实践。目前，已申请发明专利2项、实用新型专利授权12项、授权2项。

（1）靖文. 一种ISOS模块化高频链逆变器控制系统，专利号ZL 2016 21444194.5，授权日2017年10月24日

（2）陈杰 靖文 .一种功率均分并联分布式开关电源，专利号ZL201720259745.9授权日2017年10月13日。

在中文核心期刊《微特电机》2016年11期发表论文《基于SOA的PMLSM进给系统PID参数优化研究》；

在中文核心期刊《特种铸造及有色合金》2017第4期发表论文《时效处理对冷轧c194铜合金性能的影响》；

3篇论文被中文核心期刊录用录用

（1）靖文、毛凯.基于泄漏电流三次谐波分析的高压设备在线测量方法；电测与仪表杂志录用

（2）靖文 .ISOP AC/DC变换器系统控制策略研究；电气传动杂志录用

（3）靖文.LLC谐振驱动器的简化最优轨迹控制研究；组合机床与自动化加工技术杂志录用

3.样机已通过检测，主要性能指标满足设计要求。15kW样机：PF功率因素>0.95；THD总谐波失真<10％;额定η>0.94，符合充电桩最新规范。

相关论文“ISOP AC-DC变换器系统控制策略研究”核心期刊《电气传动》已同意录用并将将于2018 年发表，课题组一致认为项目开展取得了初步成果，具备开展进一步研究的基础。

- 实施计划的制定与落实

项目组在负责人靖文的带领下制订了切实可行的实施计划和人员分工

- 企业研发人员的培养与培训

2014 年9 月，江苏绿城信息技术有限公司与盐城工业职业技术学院达成校企产学深度合作协议，并开展了校企双方研发队伍和技术中心的合作。2014 年10月，双方签署了《电动汽车充电关键技术与系统集成》横向课题合同，委托靖文副教授为项目组负责人的科研团队进行立项研究，开发对直流快速充电桩生产的新技术与新工艺。

平台建设：校企双方专门筹建了新能源汽车智能充电设备平台

人才队伍建设：（1）拟成立工程中心，研究团队由靖文副教授、王春模教授、严国军高级工程师、孙立香博士、王影星硕士、朱翔、张辰带领。计划引进高层次创新创业人才1名；

（2）工程中心在职人员达到30多人人，其中硕士学历以上的5人、博士学历以上1人，研发人员12人。1、机构设置与职责。

（3）工程中心采取委员会管理，实行主任负责制，下设综合管理部、技术研发部、工程产业部、培训交流部。委员会是工程中心的决策机构，对工程中心的发展方向、重大课题的研究计划、投资规划、课题协调、经费筹集等方面进行决策和协调。

工程中心委员会主任：朱翔，  江苏绿城信息技术有限公司副总经理。

工程中心委员会成员：靖文副教授、严国军高级工程师、王春模副教授、孙立香博士、王影星硕士。

综合管理部：综合管理部是工程中心的综合办事部门，由科技管理部、财务管理部、人事管理部和后勤保障部组成，其主要任务是协助工程中心主任贯彻委员会研究、投资、经费筹集等决策，负责科技管理与技术推广、财务管理、人事管理、法律咨询、后勤保障等工作。

技术研发部：技术研发部是公司的重要部门，负责新产品开发、产品生产及品质管理工作，下设研发部、生产部、品质管理部三个部门。主要任务是根据国内外新能源汽车技术动态及客户需求设立并进行新的开发项目，探索研究和开发就有自主知识产权的新能源汽车充电设备及充电站系统软件；根据其他部门需求组织产品的生产、质量管理，并提供相应的技术支持工作；配合其他部门申报并完成国家或地方的研究项目，促进新技术的引进和应用推广，不断推出具有高科技含量、高增值效益的新产品，加速新技术的成果转化。

工程产业部：工程产业部主要任务是对单项技术成果进行优化组装，研究工程化技术成果，生产智能充电系统及设备，并进行示范。

培训交流部：利用工程中心与中国盐城工业职业技术学院产学研的优势培育高层次人才，定期交流国内外新能源汽车智能充电设备领域技术发展趋势。

（4）运行机制

公司与中国盐城工业职业技术学院建立有产学研协议，盐城职业技术学院为工程中心提供配套的基础性研究支持，工程中心从事电动汽车充电桩研究，致力于研究成果的转移转化和产业化。研究中心先后组织多位研究生和副教授对企业研发人员进行理论培训。围绕项目的建设内容和总体目标，针对电动汽车产业中充电桩关键技术进行研究与开发，将先进的软开关技术、智能充电技术、功率均分技术、散热冷却技术进行系统集成，结合电池管理系统，研究电动汽车智能充电技术，开发出高效率、低谐波畸变、高功率因素、高可靠性、模块化的具有自主知识产权的智能一体化快速充电桩，提高了电动汽车电池系统的充电性能和充电效率。

本项目并联模块化智能型直流充电桩关键技术研究采用并联模块化设计，同时采用高功率因数校正与谐波抑制技术、并联模块间采用交叉电流反馈均流控制技术、高频零电压软开关技术、智能识别等先进技术，极大的提高了供电品质，消除电网垃圾，大幅提高了用电效率，减少蓄电池电力损耗，而且节省用电量，有效延长了蓄电池的使用寿命。同时采用智能控制系统方便管理，提高了系统的兼容性。

- 项目完成情况及成效

课题组经过2年的技术攻关，已经研制样机1台，经上海电器检测所测试相关技术指标符合国标NB/T33008.1-2015，功率因数＞98%， 效率＞94%， 谐波畸变率＜10%。出充电设备管理软件，硬件原理图和安装图也已经做好，工艺路线得以优化。本项目新申报专利多项，授权2项，在核心期刊发表论文2篇，录用论文3篇。

5.经费使用情况

项目实际投入30万。其中省拨资金15万，单位自筹15万，目前省拨资金支出：直接经费14.9982万元，材料费用49981.77元，设备租赁费4万元，咨询费2万元，劳务费4万元。自筹资金支出：差旅费0.928万元， 出版费：0.966万元， 测试化验费：0.525万元 设备费：10万元。

研发经费约算表（单位万元）

| 计划费用 | 材料费 | 设备租赁费 | 劳务费 | 咨询费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 实际使用 | 材料费 | 设备租赁费 | 劳务费 | 咨询费 |
|  | 4.9982 | 4 | 4 | 2 |

- 项目关键技术的开发

（1）智能化动力电池充电技术

智能化电池充电技术包含以下两个部分：

①多模式充电，有利于延长动力电池使用寿命，降低EV使用成本。

常规简单的恒流、恒压、涓流的三阶段充电模式已不能适应动力电池的需要，目前我们团队已经研发成功智能五阶段充电模式。图1为智能五阶段充电曲线。

(a) 充电电流与充电时间	(b) 充电电压与充电时间

图1智能五阶段充电曲线

五阶段充电模式  特点描述

预充模式：以2A（可调）对电池进行预充，充至280V（可调）。

恒流模式：以30A（可调）的电流恒流充电，充至405V（可调）。

恒压减流模式：充电电压恒定405V（可调），充电电流从30A（可调）逐渐减小。

涓流模式：以0.2A（可调）的电流恒流充电5（可调）分钟。

脉冲模式：以幅值410V（可调），一定周期（可调）的脉冲群，充电5分钟。

本项目将在已有的充电技术的基础上，对脉冲模式进一步优化，区分不同类型电池，优化脉冲模式设置，进一步延长动力电池使用寿命。

②完善充电管理软件，通过内置多种型号电池充电曲线，适应不同型号电池。

由于采用数字控制方法，很容易预先设置多种型号电池的充电曲线。既可按默认曲线充电也可根据用户需要进行设定。此外，充电方式分为常规和快速2种方式，常规为5小时充电方式，快速为1小时充电方式（针对不同电池类型选择，充电时间也有所不同）。这部分工作基本完成，随着客户的增加，电池类型的增多，我们也会相应充实充电曲线。

（2）研究输入并联输出并联模块化直流变换器软开关技术

多模块充电控制和功率变换技术的开发从以下几个方面着手：一方面各种不同的电动汽车系统对直流电源的电压等级、电流、功率稳定性等级等要求不同，必须研究采用各种功率变换模块作为直流电源的转换和配置，从而满足电动汽车智能充电的各种需求。本项目采用多个模块并联工作，具有强大的冗余性，单个模块具有自主均流功能，某个模块故障时不影响整机使用，可方便单个模块替换维修，提高了系统的可靠性，降低了维护成本。另外，项目组还研究了一种新型软开关功率变换技术，可实现全部开关器件的软开关动作，消除开关过程中器件端电压和电流的重叠时间或重叠时间小的状态下进行开关动作，有效降低损耗，提高了工作效率。

- 研究直流充电桩并联子模块功率均分方法

为了提高高压充电桩中电力电子变换器的性能，必须提高电源的开关频率，常用的IGBT虽然耐压高，但工作频率较低，故一般采用MOSFET,但MOSFET耐压值不是很高，容量有限。所以传统电力电子拓扑在高压场合的应用受到了一定的限制。电力电子器件耐压的增加往往伴随着通流能力的下降和成本的提高。由于功率器件的限制，高压输入电源不能与传统拓扑一样进行设计，需要采用新型的拓扑配合新型的控制方法实现高输入电压的变化。通过输入串联输出并联把交流变换器模块组合起来可适用于高电压输入低电压大电流输出型的场合，该种拓扑结构的均压均功率控制方法通常有相同占空比控制，其缺点是模块参数不一致则无法实现均功率。而基于有源输入电压控制的方法需要采样每个模块的输入电压，这种控制比较复杂。保持子模块电压电流平衡，预防MOS管损坏，延长各模块使用寿命。

本项目为了克服传统控制方法的不足，提出了一种用于模块化高频交流变换器的功率均分方法即输出电流交叉反馈控制。所述模块化高频交流变换器的主电路由n个相同的隔离式交流变换器子模块通过输入端串联、输出端并联的形式构成，其中n为2或者2以上数字。n个模块中的任意一个模块的电流反馈信号，为其他各个模块电流之和，而非本模块的电流。由于使用输出电流交叉反馈控制，不需要采样每个输入模块的输入电压，即使在模块参数不一致时也能实现模块之间良好的功率均分。

（4）充电桩外壳结构优化设计，即减少电磁辐射又提高充电桩散热效果。

本项目针对直流充电桩充电快，功率大，发热严重的问题，充电桩外壳采用铁质材料，外壳上有出气孔和百叶窗式下出风口，通过散热翅中植入铜管，利用卡诺循环原理，在铜管中注入低沸点介质酒精，用风冷跟液冷相结合的方法来实现散热能力的提升，并且满足电磁兼容要求，可有效防止灰尘和异物进入。

- 样机的零部件制造和检测

首先对并联模块化智能直流充电桩工艺研制，对充电桩外壳进行设计，制动生产加工工艺，对主要零部件检验组装，功能性测试，然后进行管理软件的设计，加工好样机后进行性能指标的实验与测试，然后根据存在的问题进一步优化设计，最终完成设计指标。

- 建立样机充电桩供用户试用

本项目“并联模块化智能一体化直流充电桩关键技术研究”制作样机5台，经过用户试用，收集了反馈意见，并对产品进行了改进之后又投入市场进行使用，经过市场反馈，用户表示满意。

- 项目技术情况

- 项目的研究方法及技术路线

本项目主要是采用优化设计与现场试验相结合的方法，利用现有的小样机进行改进，结合项目组先期的研究成果，利用学院的实验设备与企业研发中心的测试设备，通过优化设计的数据与现场试验的结果相互验证，从而得到最佳结构及最佳效果。

本项目拟采取技术路线：

软硬件设计——实验室试验——修改调整优化——小试——车间生产的步骤。原器件采用网上采购，根据市场预测和产品销售方向，本项目推荐产品为智能一体化直流快速充电桩。项目投产后企业可根据市场变化的情况，开发新产品，以满足不同层次消费者的需要。

采取的工艺路线：

图2工艺路线图

- 项目研究的主要内容

下面结合本项目的四个大的技术研发内容进行详细说明：

①　智能化动力电池充电技术

智能化电池充电技术需要保证两点:

A.多模式充电，延缓电池性能衰减，节能减排，厉行节约。

a.常规简单的恒流、恒压、涓流的三阶段充电模式已不能适应动力电池的需要，目前我公司已经研发成功智能五阶段充电模式。

b.特点描述:

预充模式：以0.1C电流（可调）对电池进行预充，充至适当电位，这样做的好处是能够唤醒严重缺电的电池，在不适合大功率充电情况下进行小电流补电（本项目电压等级最高80V，此处设置48V）。

恒流模式：以0.3～0.5C（可调）的电流恒流充电，充至72 V（可调），进行常规快速充电。

恒压减流模式：充电电压恒定76V（可调），充电电流从现有水平逐渐减小。

涓流模式：以0.1C（可调）的电流恒流充电5（可调）分钟。

脉冲模式：以幅值76V（可调），一定周期（可调）的脉冲群，充电5分钟。

本课题组将在已有的充电技术的基础上，对脉冲模式进一步优化，区分不同类型电池，优化脉冲模式设置，进一步延长动力电池使用寿命。

B.内置多种厂商、电池充电曲线，通过预设调档，进行最科学的充电。

由于采用数字控制方法，很容易预先设置多种型号电池的充电曲线。既可按默认曲线充电也可根据用户需要进行设定。此外，充电方式分为常规和快速2种方式，常规为5小时充电方式，快速为1小时充电方式（针对不同电池类型选择，充电时间也有所不同）。

前期架构已经完成，后续随着时间推移，市场扩大，更多的产品曲线会充实到数据库中。

②　低谐波整流技术

本课题组已经开发完成了上一代的充电桩、充电站，但现有的充电桩采用的是效率较低的无源滤波技术，而充电站则采用常规感容无源滤波，输入功率因数和谐波抑制效果不佳。因此，大功率低谐波整流器和高效率单相PFC变换器的产品开发是本项目的研究重点，也是实现产品绿色、环保的关键。

我们已经采用ICE2PCS01控制芯片完成了800W单相PFC变换器，由于需要检测交流侧电流，目前采用电流霍尔进行检测。对于中小功率的充电机，霍尔会明显增大产品的成本，我们将在项目中对此进行改善。

如此项工作进展顺利，拟往三相运用方向进展，开发三相并联PFC。对于大功率三相低谐波整流器，我们研制两种方案满足不同的需求。一是多脉冲自耦变压整流器，二是三相PWM变换器。下面简要介绍其工作原理。

多脉冲整流器是通过移相变压器，用不同的匝比变换和绕组联结方式来构造得到相位不同的电压矢量。不同电压矢量经整流桥得到不同相位的电流矢量并在网侧叠加，使得网侧电流变为与对应电压同相的阶梯波电流，实现功率因数校正和谐波抑制的功能。与阶梯波合成逆变器的道理相同，根据阶梯波抵消原理，当合成电流波形的阶梯数越多，即相位不同的电压矢量数增加，网侧电流阶梯数增多，电流波形越趋于正弦化，THD越小。电路包括输入三相电源、三相隔离变压器、不控整流桥、滤波电感（感值足够大）和负载，其中三相隔离变压器的原边结构为D型，副边结构为Y型，原副边绕组匝数比为 1.7:1，因此原副边线电压和相电压有效值均相等。副边电路与三相不控整流电路相同，3个相电压矢量共合成6个线电压矢量，连接到一个三相桥上。

多脉冲整流器具有高可靠、高效率的优势，但是无源的特点决定了其体积重量较大，为此我们开发三相PWM整流器，在保证输入电流低谐波的同时，维持输出电压稳定。这里我们是通过数字控制的手段，通过旋转坐标变换，将交流量变换到与电网同步的旋转坐标系下，则交流量变为直流量，保证了控制静态无差。同时，通过引入空间矢量调制方法，提高直流电压利用率，可降低输出直流电压，有利于效率的提高。

目前，已经完成了三相PWM变换器软件的编制、调试和小功率实验，将在后续研发中完成大功率实验测试，并考虑电网不对称，解决锁相误差问题。

③　高效率DC/DC变换及控制技术

这部分是保证动力电池可靠、高效充电的关键。同样分成小功率车载和大功率两种情形。这部分已有良好的基础，但是仍需要在高效率、高功率密度上继续优化，这样才能保持技术上的领先和核心竞争力。

举例说明，例如中小功率车载电源定位为家用，故功率等级满载设计在2kW以内，主功率拓扑采用LLC半桥变换器，见下图2。尽管LLC半桥电路能同时实现变换器原边的零电压开关和副边二极管的零电流关断。但是变频控制却存在启动、限流困难的问题，为此，项目中将研究变频+ＰＷＭ的复合控制，实现高效变换。

基于项目成果研制的各变换器的主要技术指标列出如下：

15kW单相PWM整流器：PF>0.95；THD<10％;额定η>0.94;

15kW DC/DC变换器：额定η>0.92;

15kW多脉冲整流器：PF>0.99；THD<10％;额定η>0.97；

15kW PFC：PF>0.99；THD<10％;额定η>0.98；

3.5kW DC/DC:额定η>0.94

充电桩：PF>0.99，额定η>0.91；

车载充电机：PF>0.99，额定η>0.93；

充电站：PF>0.98，额定η>0.93（有源）或η>0.9（无源）；

项目适用标准

图3     LLC半桥变换器拓扑图

GB/T 18487.1-2001《电动车辆传导充电系统一般要求》

GB/T 18487.2-2001《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流电源的连接要求》

GB/T 18487.3-2001《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流充电机（站）》

GB/T 20234-2006《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》

电气技术标准：

GB/T 17215.322-2008《静止式有功电能表 0.2S 级和 0.5S 级》

GB 17625.2-2007《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》

GB 17625.3-2000《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》

DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》

GJB 3855-1999《智能充电机通用规范》

国家电网公司标准：

Q/GDW 399-2009《电动汽车交流供电装置电气接口规范》

Q/GDW 400-2009《电动汽车充放电计费装置技术规范》

以及其他相关标准（以上标准均执行最新版本）

- 取得的突破性进展及创新点

（1）并联模块化高频链软开关及先进控制技术

采用并联模块化结构和交叉电流反馈方法可实现各模块功率均分，有效降低MOSFET管负荷，提高系统稳定，延长MOSFET管使用寿命；

（2）智能化动力电池充电技术

采用五段多模式智能充电模块，可延长动力电池使用寿命，降低电动汽车使用成本；内置的管理软件中有各种用户信息和充电曲线数据库可自动检测兼容各种充电桩，还采用了自适应兼容技术，该技术参编了江苏省电动汽车基础设施规范DG/TJ10-2015，可兼容国内外常见电动汽车接口；

（3）直流充电桩高效散热技术

采用内置铜管的散热技术和下百叶窗出口的风冷加酒精液冷装置。

- 低谐波整流技术

一是多脉冲自耦变压整流器，二是三相PWM变换器，三是大功率低谐波整流器和高效率单相PFC变换器技术。

- 合同任务指标完成情况

- 申报专利多项，已授权2项

（1）靖文. 一种ISOS模块化高频链逆变器控制系统，专利号ZL 2016 21444194.5，授权日2017年10月24日

（2）陈杰 靖文 .一种功率均分并联分布式开关电源，专利号ZL201720259745.9授权日2017年10月13日

2.有2篇论文在核心期刊发表

在中文核心期刊《微特电机》2016年11期发表论文《基于SOA的PMLSM进给系统PID参数优化研究》；

在中文核心期刊《特种铸造及有色合金》2017第4期发表论文《时效处理对冷轧c194铜合金性能的影响》；

3篇论文被中文核心期刊录用录用

（1）靖文、毛凯.基于泄漏电流三次谐波分析的高压设备在线测量方法；电测与仪表杂志录用

（2）靖文 .ISOP AC/DC变换器系统控制策略研究；电气传动杂志录用

（3）靖文.LLC谐振驱动器的简化最优轨迹控制研究；组合机床与自动化加工技术杂志录用

3.样机已通过检测，主要性能指标满足设计要求。15kW样机：PF功率因素>0.95；THD总谐波失真<10％;额定η>0.94，符合充电桩最新规范。

4.本项目组研究的项目“并联模块化智能一体化直流充电桩研究” 获得盐城市科协2016年度企会协作一等奖。

五、项目绩效分析

本项目研究成果能提高电动汽车充电设备技术水平。项目开发的多种EV充电设备可实现智能化控制，便于推广应用，同时具有高效、节能、网侧电流低谐波的环保特点。除去项目成果转化所创造的价值，项目成果得到应用后节省的能源也会给社会间接带来价值。该项目有利于推动EV充电设施的建设，推进EV的产业化。而EV的应用也会因节省使用费用给社会带来明显的经济效益。按民用电计算,1公里行驶里程所耗电费仅0.1元左右,而使用汽油1公里需耗油费0.5元。应用EV，每公里电费只是传统油费的1/5-1/3，经济效益大大提高。

本项目不仅能提高经济效益，还能提升社会效益和生态效益。项目成果有助于推动新能源产业的发展，推动EV的普及。可有效降低城市汽车尾气污染和二氧化碳的排量,改善环境质量，使产业走可持续发展之路，生态效益突出。

此外，本项目成果转化并达到一定规模后，还会带动相关产业的发展和其技术进步，带动相关电子信息、机械加工、仪器仪表、系统集成，软件开发等企业的发展，促进电动汽车行业链的完善，推动当地经济发展，解决部分就业问题，这一切都会促使地区的产值和经济效益得到跳越式的提高。

六、项目存在问题与建议

1.存在问题 本项目充电桩研究成果推广过程中需要大量的融资，前期企业投资比较大，收回成本周期比较长，短期效益不是很高。

2.本项目成果推广绩效产业化后，将会带动上下游相关行业的发展，涉及的细分市场主要有电力、汽车、铁路、煤炭等行业，这些行业在未来一段时间内也将保持快速发展势头，这无疑给充电桩市场生产销售提供了广阔的发展空间。我们建议市里相关部门重点支持充电桩行业的发展，出台有关激励政策，促使充电桩行业健康快速的发展。

3.现在纯电动汽车的关注度很高，但真正付诸购买的消费者少很少，购买流程繁琐、使用不便是最重要的制约因素，而在此背后，有地方政策落实不利、激励政策不充分、充电技术规范不统一、公共充电设施滞后、家用充电桩进社区难度大、插电混动干扰等六大主要原因。这些问题要逐一解决，就需要政府、能源公司、车企、房地产、物业、银行等相关者齐心协力。一方面从提高便利性本身出发，优化购买流程，加速充电设施建设；另一方面要加大政策激励，出台更具针对性的“绿色特权”和利益诱导政策，给消费者更充分的购买理由，抵消便利性的不足。此消彼长方能跨过普通消费者的心理门槛，让纯电动汽车推广实现质的突破。